QA-L01 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL PROYECTO

Código: QA-L01

Duración: 4 horas

Competencia: 38369 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos.

Resultado de Aprendizaje: 593146 - Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria.

Objetivo: Realizar un diagnóstico técnico del proyecto formativo con el fin de identificar el estado actual del software, los riesgos existentes, el nivel de avance y las acciones necesarias para iniciar el proceso de aseguramiento de la calidad.

Resultados Esperados

Al finalizar el laboratorio cada equipo deberá:

- Conocer el estado real del proyecto.

- Identificar fortalezas y debilidades.

- Detectar riesgos.

- Identificar deuda técnica.

- Elaborar un informe diagnóstico.

- Definir prioridades para las pruebas.

Contexto

La empresa de desarrollo ha solicitado al equipo de QA iniciar el proceso de aseguramiento de la calidad.

Sin embargo, antes de construir el Plan Maestro de Pruebas, es necesario conocer el estado real del software.

Como nuevo equipo QA deberán realizar una auditoría inicial del proyecto.

Contextualización del proyecto

Realizar la contextualización del proyecto siguiendo los siguientes ítems:

- Nombre del proyecto.

  - FoamWash (el proyecto que hicimos para Lavados González).

- Problema que resuelve.

  - La empresa tenía un desorden con los agendamientos porque todo lo hacían manual, no sabían cuánto ganaban ni llevaban control de las citas.

- Objetivo.

  - Crear una app móvil y una plataforma web (React) donde los clientes puedan pedir citas, y los dueños puedan administrar todo fácilmente.

- Usuarios.

  - El administrador (el dueño), los empleados (que hacen el lavado) y los clientes.

- Arquitectura.

  - Usamos Flutter para el móvil, React (Vite) para la web, y el backend con Node.js. Además tenemos un robot en Java (Serenity/Selenium) para pruebas automatizadas.

- Tecnologías utilizadas.

  - Usamos Flutter, React, Node.js, Docker, Firebase, y Java para automatizar pruebas.

Sección 1. Organización del Repositorio GitHub

| Criterio | Sí | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe organización en GitHub | X |  | Tenemos el repo bien centralizado |
| El nombre de los repositorios es consistente | X |  | Todos siguen el mismo patrón |
| Existe README.md | X |  | Sí, pusimos el README en la web y móvil |
| Existe licencia |  | X | Aún no le hemos puesto licencia |
| Existe .gitignore | X |  | Sí, lo usamos para no subir basura |
| Se utilizan ramas (main, develop, feature) | X |  | Manejamos ramas por funcionalidades |
| Existen Pull Request | X |  | Revisamos los PR antes de mezclar |
| Se utilizan Issues | X |  | Ahí anotamos los bugs que salen |
| Se utiliza GitHub Projects |  | X | Todavía no organizamos tareas ahí |
| La estructura del repositorio es organizada | X |  | Separamos todo bien (frontend, backend, mobile) |

Sección 2. Estado del Backend

| Aspecto | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Proyecto ejecuta correctamente | OK | Lo levantamos fácil con docker-compose |
| Arquitectura por capas (Controllers, Services, Models, Routes) | OK | Todo separado en rutas y controladores |
| ORM implementado correctamente | OK | Manejamos bien los modelos |
| Relaciones entre entidades | OK | Las llaves foráneas están listas |
| CRUD completo | OK | Las funciones de los CRUDs se encuentran creadas. |
| Validaciones | OK | Validamos los datos antes de guardarlos |
| Autenticación JWT | OK | Manejamos la seguridad de los JWT con cookies |
| Roles y permisos | OK | El admin y el usuario están separados |
| Manejo de errores | Mejorable | A veces manda errores raros al cliente |
| Variables de entorno (.env) | OK | El .env está bien configurado |
| Documentación de la API (Postman/Swagger) | OK | La documentación es postman y Swagger se encuentra completa. |

Sección 3. Estado del Frontend

| Aspecto | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| La aplicación inicia | OK | La web en React con Vite levanta bien |
| Navegación correcta | OK | Usamos react-router-dom para las rutas |
| Responsive | OK | Se ve bien en PC, y en cualquier dispositivo que entre a la versión web. |
| Consumo API | OK | Consumimos bien la API desde la web |
| Manejo de errores | Mejorable | Toca echarle una buena revisada a los catch |
| Autenticación | OK | Lee bien las cookies del backend |
| LocalStorage | OK | Guardamos datos ligeros ahí |
| Componentes reutilizables | OK | Tratamos de reusar componentes lo más posible |
| Accesibilidad básica | Pendiente | Nos falta revisar contrastes y labels |

Sección 4. Estado de la Aplicación Móvil

| Aspecto | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Compila | OK | Trabajamos con Flutter y compila de una |
| Navegación | OK | Todo el ruteo funciona sin problemas |
| Login | OK | Entra súper rápido |
| Consumo API | OK | Trae los servicios al instante |
| Persistencia | OK | Guardamos todo local con Hive y SecureStorage |
| Responsive | OK | Se adapta a pantallas chicas y grandes |

Sección 5. Base de Datos

| Aspecto | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Modelo Relacional | OK | Todo bien estructurado |
| Normalización | OK | No tenemos datos repetidos |
| Llaves Primarias | OK | Cada tabla tiene su ID |
| Llaves Foráneas | OK | Las relaciones cuadran bien |
| Integridad Referencial | OK | Si borras algo, respeta las reglas |
| Scripts DDL | OK | Sí, tenemos los scripts .sql |
| Scripts DML | OK | Tenemos datos semilla para probar |
| Datos de prueba | OK | Ingresamos clientes y servicios de mentiras |

Sección 6. Variables de Entorno

| Aspecto | Estado |
| --- | --- |
| Archivo .env | Sí lo usamos |
| Variables documentadas | Están claras en el código |
| Claves sensibles protegidas | No las subimos a GitHub (protegidas) |
| Configuración correcta | Funciona bien en local y docker |

Sección 7. Documentación

| Documento | Existe | Actualizado |
| --- | --- | --- |
| RF | Sí | Actualizado |
| RNF | Sí | Actualizado |
| Casos de Uso | Sí | Nos toca pegarle una revisada |
| BPMN | Si | Sin cambios desde el levantamiento de información. |
| DER | Sí | Nos toca pegarle una revisada |
| Modelo Relacional | Sí | Actualizado. |
| Diccionario de Datos | Sí | Sin cambios desde su creación. |
| Historias de Usuario | Sí | Sin cambios desde su creación. |
| Arquitectura | Sí | Actualizado |

Sección 8. Manuales

| Manual | Existe | Estado |
| --- | --- | --- |
| Usuario | No | Todavía no lo armamos |
| Técnico | Sí | Tenemos la documentación en markdown |
| Instalación | Sí | Explicado en el README |
| API | Sí | Colección de Postman lista |

Sección 9. Calidad

| Documento | Existe |
| --- | --- |
| Plan Maestro | Todavía no los hemos hecho |
| Casos de Prueba | Creado y guardado en la carpeta correspondiente. |
| Registro de Bugs | Creado y guardado en la carpeta correspondiente. |
| Matriz de Riesgos | Todavía no los hemos hecho |
| Matriz de Trazabilidad | Creado y guardado en la carpeta correspondiente. |
| Dashboard QA | Todavía no los hemos hecho |

Sección 10. Seguridad Básica

| Aspecto | Sí | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Contraseñas cifradas | X |  | Las encriptamos en la base de datos |
| JWT | X |  | Esto lo revisamos y está en la documentación web y móvil, y si se encuentra codificado y funcional en el sistema. |
| Roles | X |  | Administrador, trabajador y usuario normal separados |
| Validaciones Backend | X |  | Protegimos las rutas de la API |
| Validaciones Frontend | X |  | Formularios validados en React y Flutter |
| Protección rutas | X |  | Si no estás logueado te patea al login |
| Variables sensibles protegidas | X |  | Las contraseñas y keys no se ven |

Sección 11. Arquitectura

| Aspecto | Estado |
| --- | --- |
| Arquitectura definida | Lo montamos con Clean Architecture |
| Diagrama actualizado | Está dibujado en el markdown |
| Separación por capas | Todo bien dividido (Features/Core) |
| API desacoplada | Sí, el backend vive solo |
| Persistencia | Postgres en el server y Hive local |
| Escalabilidad | Docker nos ayuda a escalar fácil |

Sección 12. Hallazgos

Fortalezas

- Tenemos todo bien dividido: frontend (React), backend (Node) y móvil (Flutter).

- Ya empezamos a meter pruebas automatizadas (el robot en Java).

- Tenemos el backend dockerizado para evitar problemas de entornos.

Debilidades

- Nos faltó documentar bien los procesos de QA desde el principio.

- Aunque tenemos el proyecto del robot en Java, nos falta automatizar más flujos (login, compras).

- A veces falla el manejo de red en el móvil y la web.

Riesgos

- Si se cae el backend se cae toda la plataforma (web y móvil).

- Al conectar la automatización de Java con React podemos tener fallos por selectores (DOM) inestables.

Recomendaciones

- Tenemos que armar ya el plan de pruebas.

- Empezar a meterle código de pruebas a Flutter (Flutter Test).

- Toca arreglar un par de cositas para que no dependa todo del backend al 100%.

Sección 13. Calificación del Proyecto

| Área | Puntuación |
| --- | --- |
| Repositorio GitHub | 8/10 |
| Backend | 9/10 |
| Frontend | 7/10 |
| Mobile | 10/10 |
| Base de Datos | 9/10 |
| Documentación | 8/10 |
| Seguridad | 10/10 |
| QA | 2/10 |
| Arquitectura | 10/10 |
| Total | 73/90 (Bueno) |

Nivel de madurez

- 81–90: Excelente

- 71–80: Bueno

- 61–70: Aceptable

- 51–60: Requiere mejoras

- Menos de 51: Crítico