PLAN DE ACCIÓN: DESARROLLO BACKEND FOAMWASH

# 🎯 FASE 1: FUNDAMENTOS Y SEGURIDAD (Semana 1)

Prioridad: CRÍTICA - Sin esto, el sistema no es funcional ni seguro

## 1.1 Configuración Base (Día 1)

- Instalar dependencias faltantes

bash

npm install bcryptjs jsonwebtoken express-validator helmet cors express-rate-limit

npm install --save-dev nodemon

```

- [ ] **Actualizar `.env`** con variables JWT y seguridad

- [ ] **Crear estructura de carpetas** faltante:

```

src/

├── middlewares/

├── utils/

├── constants/

└── validators/

## 1.2 Sistema de Autenticación (Días 2-3)

- Crear src/utils/password.util.js

  - Funciones para hashear contraseñas

  - Función para comparar contraseñas

- Crear src/utils/jwt.util.js

  - Generar JWT tokens

  - Verificar JWT tokens

  - Generar refresh tokens

- Actualizar tabla users en BD

sql

ALTER TABLE users ADD COLUMN password_hash VARCHAR(255);

ALTER TABLE users ADD COLUMN reset_token VARCHAR(255);

ALTER TABLE users ADD COLUMN reset_token_expires DATETIME;

- Crear src/routes/auth.js

  - POST /api/auth/register - Registro

  - POST /api/auth/login - Login

  - POST /api/auth/logout - Logout

  - POST /api/auth/refresh - Refresh token

  - POST /api/auth/forgot-password - Recuperar contraseña

  - POST /api/auth/reset-password/:token - Resetear contraseña

## 1.3 Middlewares de Seguridad (Día 4)

- Crear src/middlewares/auth.middleware.js

javascript

// Verificar JWT en cada petición protegida

exports.protect = async (req, res, next) => { ... }

- Crear src/middlewares/roles.middleware.js

javascript

// Verificar roles (admin, trabajador, cliente)

exports.restrictTo = (...roles) => { ... }

- Crear src/middlewares/validation.middleware.js

javascript

// Manejar errores de express-validator

exports.validate = (validations) => { ... }

- Crear src/middlewares/error.middleware.js

javascript

// Manejo centralizado de errores

exports.errorHandler = (err, req, res, next) => { ... }

## 1.4 Validadores (Día 5)

- Crear src/validators/auth.validator.js

  - Validar email formato

  - Validar password (mínimo 6 caracteres)

  - Validar datos de registro

- Crear src/validators/user.validator.js

  - Validar datos de usuario

  - Validar teléfono (10 dígitos)

# 🔐 FASE 2: PROTEGER RUTAS EXISTENTES (Semana 2)

## 2.1 Actualizar Rutas de Usuarios (Día 1)

javascript

// src/routes/usuarios.js

const { protect, restrictTo } = require('../middlewares/auth.middleware');

const { validate } = require('../middlewares/validation.middleware');

const { userValidator } = require('../validators/user.validator');

// Proteger todas las rutas

router.use(protect);

// Solo admin puede crear/actualizar/eliminar usuarios

router.post('/', restrictTo('admin'), validate(userValidator.create), createUser);

router.put('/:id', restrictTo('admin'), validate(userValidator.update), updateUser);

router.delete('/:id', restrictTo('admin'), deleteUser);

// Cualquier usuario autenticado puede ver su perfil

router.get('/me', getMyProfile);

## 2.2 Proteger Rutas de Servicios (Día 2)

- Solo admin puede crear/actualizar/eliminar servicios

- Todos pueden ver servicios (ruta pública)

## 2.3 Proteger Rutas de Reservas (Día 3)

- Cliente solo ve sus propias reservas

- Trabajador ve reservas asignadas a él

- Admin ve todas las reservas

## 2.4 Proteger Rutas de Cotizaciones (Día 4)

- Cliente solo ve sus cotizaciones

- Admin ve todas

## 2.5 Proteger Consultas y Estadísticas (Día 5)

- Solo admin y trabajadores

# 🛡️ FASE 3: SEGURIDAD AVANZADA (Semana 3)

## 3.1 Implementar CORS (Día 1)

javascript

// server.js

const cors = require('cors');

const corsOptions = {

origin: process.env.FRONTEND_URL || 'http://localhost:3000',

credentials: true,

optionsSuccessStatus: 200

};

app.use(cors(corsOptions));

## 3.2 Helmet y Seguridad HTTP (Día 1)

javascript

const helmet = require('helmet');

app.use(helmet());

## 3.3 Rate Limiting (Día 2)

javascript

// src/middlewares/rateLimiter.middleware.js

const rateLimit = require('express-rate-limit');

exports.apiLimiter = rateLimit({

windowMs: 15 * 60 * 1000, // 15 minutos

max: 100, // 100 requests por ventana

message: 'Demasiadas peticiones, intenta de nuevo más tarde'

});

exports.authLimiter = rateLimit({

windowMs: 15 * 60 * 1000,

max: 5, // Solo 5 intentos de login

message: 'Demasiados intentos de login, intenta en 15 minutos'

});

## 3.4 Logging (Día 3)

javascript

// src/utils/logger.util.js

const winston = require('winston');

const logger = winston.createLogger({

level: 'info',

format: winston.format.json(),

transports: [

new winston.transports.File({ filename: 'logs/error.log', level: 'error' }),

new winston.transports.File({ filename: 'logs/combined.log' })

]

});

## 3.5 Sanitización de Datos (Día 4)

bash

npm install xss-clean express-mongo-sanitize

# 📧 FASE 4: SERVICIOS ADICIONALES (Semana 4)

## 4.1 Sistema de Emails (Días 1-2)

- Configurar Nodemailer

- Templates de emails:

  - Bienvenida al registrarse

  - Confirmación de reserva

  - Recordatorio de servicio

  - Recuperación de contraseña

## 4.2 Sistema de Notificaciones (Día 3)

- Integrar con tabla de notificaciones existente

- Notificar eventos importantes

## 4.3 Respuestas Estandarizadas (Día 4)

javascript

// src/utils/response.util.js

exports.success = (res, data, message = 'Operación exitosa', statusCode = 200) => {

return res.status(statusCode).json({

success: true,

message,

data

});

};

exports.error = (res, message = 'Error en el servidor', statusCode = 500) => {

return res.status(statusCode).json({

success: false,

message,

error: message

});

};

# 🧪 FASE 5: TESTING Y DOCUMENTACIÓN (Semana 5)

## 5.1 Tests Básicos (Días 1-3)

bash

npm install --save-dev jest supertest

- Tests de autenticación

- Tests de endpoints protegidos

- Tests de validaciones

## 5.2 Documentación API con Swagger (Días 4-5)

bash

npm install swagger-jsdoc swagger-ui-express

# 🚀 FASE 6: OPTIMIZACIÓN Y DEPLOY (Semana 6)

6.1 Optimizaciones

- Índices en BD para consultas frecuentes

- Cache con Redis (opcional)

- Compresión de respuestas

6.2 Preparar para Producción

- Variables de entorno de producción

- PM2 para gestión de procesos

- Configurar HTTPS

- Backups automáticos de BD

# 📝 CHECKLIST DE VERIFICACIÓN FINAL

## Seguridad ✅

- Todas las contraseñas están hasheadas

- JWT implementado correctamente

- Rutas protegidas según roles

- CORS configurado

- Rate limiting activo

- Validación de todos los inputs

- Manejo de errores centralizado

## Funcionalidad ✅

- Login/Logout funciona

- Registro de usuarios funciona

- Recuperación de contraseña funciona

- CRUD completo y protegido

- Notificaciones funcionan

- Emails se envían correctamente

## Calidad ✅

- Código documentado

- Tests pasando

- API documentada en Swagger

- Logs configurados

# 🎯 PRIORIDADES INMEDIATAS (ESTA SEMANA)

## DÍA 1-2: Autenticación

- Instalar dependencias

- Crear utilidades JWT y password

- Crear rutas de autenticación

## DÍA 3-4: Middlewares

- Middleware de autenticación

- Middleware de roles

- Middleware de validación

## DÍA 5: Proteger Primera Ruta

- Actualizar ruta de usuarios

- Probar con Postman/Thunder Client

Documento: Plan De Acción: Desarrollo Backend Foamwash

Autor: Cristian Andrés Criollo Tovar

Fecha de creación: 03/12/2025