ACTA DE REUNIÓN PRESENCIAL - PROYECTO FOAM WASH

Fecha: 11 de diciembre de 2025
Modalidad: Presencial
Lugar: Centro de Formación SENA.

ASISTENTES

Presentes:

- Deimer Jesús González Jiménez

- Michel Alejandra Quintero Aragón

- Carolina Gómez Rodríguez

- Cristian Andrés Criollo Tovar

- Marlon Alexis Narváez Erazo

ORDEN DEL DÍA

- Situación actual del proyecto Foam Wash

- Evaluación del trabajo entregado por Marlon Alexis Narváez Erazo

- Establecimiento de compromisos formales

- Definición de consecuencias ante futuros incumplimientos

- Acuerdos de convivencia y trabajo en equipo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Apertura

Por primera vez en el desarrollo del proyecto Foam Wash, se logró reunir a los cinco integrantes del equipo de manera presencial. Esta reunión se convocó con el objetivo de abordar la situación crítica relacionada con los incumplimientos sistemáticos y la calidad del trabajo entregado por el integrante Marlon Alexis Narváez Erazo.

2. Evaluación del trabajo entregado

Durante la reunión se comunicó formalmente al integrante Marlon Alexis Narváez Erazo sobre las deficiencias identificadas en el módulo de Reportes entregado el 27 de noviembre de 2025.

Problemas comunicados:

El trabajo presentado no cumplía con los estándares mínimos requeridos para un proyecto desarrollado en React, presentando múltiples incumplimientos técnicos:

- Uso inadecuado de elementos HTML nativos para control de estado en lugar de hooks de React

- Dependencia de CSS para lógica de presentación en lugar de componentes reactivos

- Ausencia total de gestión de estado con hooks (useState, useReducer)

- Falta de componentes reutilizables y modulares

- Carencia de manejadores de eventos para interactividad

- Datos completamente estáticos sin capacidad de actualización dinámica

- Estructura del modal semánticamente incorrecta

Impacto en el proyecto:

Se explicó que estas deficiencias violaban los principios fundamentales de React y hacían que el código fuera incompatible con la arquitectura del proyecto, requiriendo correcciones obligatorias para su integración.

3. Revisión de ausencias anteriores

Se recordó el historial de ausencias documentado en las actas de reuniones previas:

- 12 de noviembre de 2025: Ausente

- 19 de noviembre de 2025: Ausente

- 25 de noviembre de 2025: Ausente

- 5 de diciembre de 2025: Ausente

- 10 de diciembre de 2025: Ausente

Total: 5 ausencias consecutivas equivalentes a 16 horas de trabajo colaborativo perdidas.

4. Llamado de atención formal previo

Se mencionó que con anterioridad se había realizado un llamado de atención por escrito mediante correo electrónico (después de la reunión del 5 de diciembre de 2025), el cual no tuvo el efecto esperado, ya que el integrante continuó ausente en la sesión del 10 de diciembre.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

Compromisos de Marlon Alexis Narváez Erazo:

El integrante Marlon Alexis Narváez Erazo se comprometió formalmente ante el equipo a:

- Asistencia obligatoria: Conectarse y participar activamente en todas las reuniones de trabajo sincrónico programadas por el equipo

- Puntualidad en entregas: Entregar todos los trabajos asignados en los plazos establecidos y con la calidad técnica requerida

- Comunicación oportuna: En caso de no poder asistir a alguna reunión, notificar con anticipación al equipo y justificar debidamente la razón de su inasistencia

- Compromiso activo: Mostrar mayor compromiso y participación activa en el desarrollo del proyecto Foam Wash

- Correcciones inmediatas: Realizar las correcciones solicitadas a su trabajo entregado, cumpliendo con los estándares técnicos de React establecidos

- Responsabilidad compartida: Asumir su parte equitativa de la carga de trabajo del proyecto

Compromisos del equipo:

Los integrantes Deimer Jesús González Jiménez, Michel Alejandra Quintero Aragón, Carolina Gómez Rodríguez y Cristian Andrés Criollo Tovar se comprometieron a:

- Trato cordial y formal: Mantener una relación de trabajo profesional, cordial y respetuosa con Marlon Alexis Narváez Erazo

- Apoyo técnico: Ofrecer apoyo y orientación técnica cuando sea necesario para facilitar el cumplimiento de las tareas asignadas

- Comunicación clara: Mantener canales de comunicación abiertos y transparentes sobre las expectativas y requerimientos del proyecto

- Evaluación justa: Valorar objetivamente el trabajo y la participación de todos los integrantes

CONDICIONES Y CONSECUENCIAS

Cláusula de cumplimiento:

Se estableció claramente que los compromisos asumidos por Marlon Alexis Narváez Erazo están sujetos a verificación continua. El equipo evaluará el cumplimiento efectivo de estos compromisos en las próximas semanas de trabajo.

Consecuencias ante incumplimiento:

Se acordó de manera unánime que, si el integrante Marlon Alexis Narváez Erazo no corresponde con los compromisos establecidos en esta reunión, el equipo continuará con el proceso iniciado, el cual incluye:

- Solicitud formal de intervención con el instructor presente

- Presentación de toda la documentación de evidencias (actas de reunión, correos, revisiones técnicas)

- Respeto al debido proceso institucional

- Evaluación de la continuidad del integrante en el proyecto

- Determinación de las consecuencias académicas correspondientes según el reglamento institucional

Periodo de evaluación:

El cumplimiento de estos compromisos será evaluado en las siguientes sesiones de trabajo y entregas del proyecto, con especial énfasis en:

- Asistencia a la próxima reunión programada

- Calidad técnica de las correcciones entregadas

- Nivel de participación y compromiso demostrado

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Actas de reunión: Se informó al equipo que las actas de las reuniones previas (12, 19, 25 de noviembre y 5, 10 de diciembre) están siendo elaboradas por Cristian Andrés Criollo Tovar y serán presentadas como evidencia documental del proceso

- Actas de revisión técnica: Las actas de revisión del trabajo entregado (Primera Revisión - 4 de diciembre, Segunda Revisión - 12 de diciembre, Tercera Revisión - 12 de diciembre) documentan detalladamente los problemas técnicos identificados y las correcciones solicitadas

- Oportunidad de rectificación: Esta reunión presencial representa una oportunidad formal para que el integrante Marlon Alexis Narváez Erazo rectifique su comportamiento y se reintegre plenamente al equipo de trabajo

- Apoyo institucional: De ser necesario, el equipo no descarta solicitar el apoyo del instructor o de las instancias académicas correspondientes para garantizar el éxito del proyecto

ACUERDOS FINALES

- Marlon Alexis Narváez Erazo se compromete a cumplir con todos los puntos establecidos en esta acta

- El equipo mantendrá una actitud profesional y de apoyo, siempre que se observe un cambio real en el compromiso y la participación

- Se realizará seguimiento continuo del cumplimiento de los compromisos establecidos

- La próxima reunión será un indicador clave del nivel de compromiso asumido

- Toda la documentación relacionada con este proceso quedará archivada como respaldo institucional

CIERRE

La reunión concluyó con el entendimiento claro por parte de todos los integrantes sobre:

- Los compromisos asumidos por cada parte

- Las expectativas del equipo

- Las consecuencias ante futuros incumplimientos

- La importancia de trabajar unidos para el éxito del proyecto Foam Wash

El equipo expresó su deseo de que esta reunión marque un punto de inflexión positivo en el desarrollo del proyecto y en la dinámica de trabajo del grupo.

Elaborada por: Cristian Andrés Criollo Tovar
Fecha de elaboración: 12 de diciembre de 2025

NOTA IMPORTANTE: Los compromisos establecidos en esta acta tienen carácter vinculante y su incumplimiento dará lugar a la continuación del proceso disciplinario previamente iniciado, con la intervención de las autoridades académicas correspondientes.