ACTA DE REUNIÓN - PROYECTO FOAM WASH

Fecha: 12 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 8:00 p.m.
Hora de finalización: 11:00 p.m.
Duración: 3 horas
Modalidad: Virtual - Microsoft Teams

ASISTENTES

Presentes:

- Deimer Jesús González Jiménez

- Michel Alejandra Quintero Aragón

- Carolina Gómez Rodríguez

- Cristian Andrés Criollo Tovar

Ausente:

- Marlon Alexis Narváez Erazo

ORDEN DEL DÍA

- Desarrollo del frontend del proyecto Foam Wash

- Diseño e implementación de interfaces de usuario

- Maquetación de vistas principales del sistema

- Coordinación del trabajo en equipo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Apertura

La reunión se llevó a cabo de manera virtual utilizando Microsoft Teams. Esta sesión estuvo enfocada en el desarrollo de la capa de presentación del proyecto Foam Wash, trabajando en la construcción de las interfaces de usuario.

Se registró la ausencia del integrante Marlon Alexis Narváez Erazo, quien no se presentó a la sesión de trabajo programada.

2. Trabajo en el frontend

Durante las tres horas de sesión, el equipo se concentró en el desarrollo del frontend del sistema, realizando las siguientes actividades:

Diseño de interfaces:

- Creación de la estructura HTML de las páginas principales

- Implementación de estilos CSS para las diferentes vistas

- Diseño responsive para adaptabilidad a diferentes dispositivos

- Definición de la paleta de colores y tipografías del proyecto

Vistas desarrolladas:

- Página de inicio (Index)

- Formularios de registro e inicio de sesión

- Interfaz de cotización de servicios

- Vistas de perfiles de usuario

- Páginas de agendamiento de servicios

3. Coordinación del equipo

Los cuatro integrantes presentes trabajaron de manera coordinada en:

- Distribución de las páginas a maquetar entre los miembros del equipo

- Establecimiento de componentes reutilizables

- Unificación de estilos y estructura del código

- Revisión conjunta de las interfaces desarrolladas

4. Avances logrados

Al finalizar la sesión, el equipo logró:

- Completar la maquetación de las vistas principales del sistema

- Establecer una estructura HTML coherente y semántica

- Implementar estilos CSS consistentes en todas las páginas

- Crear una base sólida para la posterior integración con el backend

- Definir la experiencia de usuario del sistema

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Continuar con el desarrollo del frontend en las siguientes sesiones

- Mantener la coherencia visual y estructural en todas las vistas

- Documentar los componentes y estilos creados

- Preparar el código frontend para la futura integración con el backend

- Establecer reuniones regulares para continuar el desarrollo del proyecto

- Contactar al integrante ausente para conocer su situación

OBSERVACIONES

- El trabajo colaborativo en el frontend fue productivo y eficiente

- Los cuatro integrantes presentes mostraron buen dominio de las tecnologías frontend (HTML, CSS, JavaScript)

- Se evidenció buena comunicación y coordinación durante el desarrollo

- La ausencia de Marlon Alexis Narváez Erazo afectó la distribución de la carga de trabajo

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha propuesta: 19 de noviembre de 2025
Horario: 8:00 p.m. a 11:00 p.m.
Objetivo: Continuar con el desarrollo del proyecto e iniciar trabajo sincrónico con Live Share

CIERRE

La reunión finalizó a las 11:00 p.m., habiendo logrado avances significativos en el desarrollo del frontend del proyecto Foam Wash, estableciendo una base visual sólida para el sistema.

Elaborada por: Cristian Andrés Criollo Tovar
Fecha de elaboración: 12 de noviembre de 2025

Firmas de conformidad:

Deimer Jesús González Jiménez

Michel Alejandra Quintero Aragón

Carolina Gómez Rodríguez

Cristian Andrés Criollo Tovar