ACTA DE REUNIÓN - PROYECTO FOAM WASH

Fecha: 10 de diciembre de 2025
Hora de inicio: 10:00 a.m.
Hora de finalización: 2:00 p.m.
Duración: 4 horas
Modalidad: Virtual - Microsoft Teams con Live Share

ASISTENTES

Presentes:

- Deimer Jesús González Jiménez

- Michel Alejandra Quintero Aragón

- Carolina Gómez Rodríguez

- Cristian Andrés Criollo Tovar

Ausente:

- Marlon Alexis Narváez Erazo

ORDEN DEL DÍA

- Refinamiento del frontend del proyecto Foam Wash

- Optimización de interfaces de usuario

- Mejoras en la experiencia de usuario (UX)

- Corrección de detalles visuales y de diseño

- Situación disciplinaria del integrante ausente

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Apertura

La reunión se desarrolló de manera virtual utilizando Microsoft Teams y la herramienta Live Share, enfocándose específicamente en el refinamiento y optimización del frontend del proyecto Foam Wash. Los cuatro integrantes presentes trabajaron de forma sincrónica en la mejora de las interfaces y la experiencia de usuario del sistema.

2. Trabajo de refinamiento del frontend

Durante la sesión de cuatro horas, el equipo se dedicó a pulir y perfeccionar los aspectos visuales y funcionales del frontend, logrando avances significativos en:

2.1. Optimización de interfaces:

- Ajuste de espaciados y márgenes para mejorar la legibilidad

- Estandarización de paletas de colores en todo el sistema

- Refinamiento de tipografías y jerarquías visuales

- Optimización de tamaños y proporciones de elementos

2.2. Mejoras en responsive design:

- Ajustes de diseño para diferentes tamaños de pantalla

- Corrección de elementos que no se adaptaban correctamente en dispositivos móviles

- Optimización de la navegación en tablets y smartphones

2.3. Experiencia de usuario:

- Mejora de flujos de navegación entre módulos

- Optimización de transiciones y animaciones

- Refinamiento de mensajes de retroalimentación al usuario

- Ajuste de elementos interactivos (botones, formularios, enlaces)

2.4. Correcciones visuales:

- Alineación y distribución de elementos en las diferentes vistas

- Corrección de inconsistencias en el diseño entre módulos

- Optimización de íconos e imágenes

- Ajuste de headers y footers en todas las páginas

3. Logros de la sesión

El trabajo colaborativo permitió:

- Unificar criterios de diseño en todo el sistema

- Mejorar significativamente la apariencia visual del proyecto

- Incrementar la coherencia estética entre los diferentes módulos

- Optimizar la experiencia de usuario en múltiples dispositivos

- Documentar los estándares de diseño establecidos

SITUACIÓN DISCIPLINARIA - CASO CRÍTICO

Antecedentes documentados:

El equipo debe reportar formalmente la situación grave y persistente relacionada con el integrante Marlon Alexis Narváez Erazo:

Registro de ausencias:

- 12 de noviembre de 2025: Ausente

- 19 de noviembre de 2025: Ausente

- 25 de noviembre de 2025: Ausente

- 4 de diciembre de 2025: Ausente

- 10 de diciembre de 2025: Ausente

Acciones previas tomadas:

- Se realizó llamado de atención formal por escrito mediante correo electrónico después de la reunión del 4 de diciembre de 2025

- Se documentaron los problemas de calidad en el trabajo previamente entregado

- Se señaló el incumplimiento en el uso de las tecnologías establecidas por el equipo

Situación actual: A pesar del llamado de atención formal realizado por escrito, el integrante Marlon Alexis Narváez Erazo no se presentó a la sesión de trabajo del 10 de diciembre de 2025, demostrando una completa desvinculación con el proyecto y falta de respeto hacia sus compañeros de equipo.

Decisión del equipo:

Ante la gravedad de la situación y el incumplimiento reiterado de las responsabilidades académicas, el equipo ha decidido tomar las medidas correspondientes según el debido proceso, las cuales consisten en:

Solicitar una intervención formal con el instructor presente, con el objetivo de:

- Exponer la situación documentada ante la autoridad académica competente

- Permitir que el integrante ausente presente su versión de los hechos

- Garantizar el respeto al debido proceso institucional

- Determinar las consecuencias académicas correspondientes

- Evaluar la continuidad del integrante en el proyecto

- Proteger el trabajo y el compromiso de los integrantes que sí han cumplido con sus responsabilidades

Esta decisión se toma con el respaldo de toda la evidencia documentada en las actas anteriores y en cumplimiento de las normas institucionales vigentes.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Continuar con el refinamiento del frontend en las próximas sesiones de trabajo

- Mantener los estándares de diseño establecidos durante esta sesión

- Documentar todas las mejoras implementadas

- Solicitar formalmente una reunión con el instructor para abordar la situación del integrante ausente

- Preparar toda la documentación necesaria (actas, correos, evidencias) para la intervención formal

- Los integrantes presentes se comprometen a seguir trabajando con la misma dedicación y profesionalismo

OBSERVACIONES

- El trabajo sincrónico continúa siendo altamente productivo para el equipo

- La calidad del frontend ha mejorado significativamente gracias al trabajo colaborativo

- La situación del integrante ausente está afectando la moral del equipo, pero no ha detenido el avance del proyecto

- Es imperativo resolver la situación disciplinaria lo antes posible para garantizar la equidad y el reconocimiento del esfuerzo de quienes sí cumplen

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: Por definir (después de la intervención con el instructor)
Objetivo: Continuar con el desarrollo y refinamiento del proyecto

Reunión adicional requerida:
Intervención formal con el instructor para abordar la situación del integrante Marlon Alexis Narváez Erazo

CIERRE

La reunión finalizó a las 2:00 p.m., habiendo logrado avances significativos en el refinamiento del frontend del proyecto Foam Wash. El equipo presente reafirma su compromiso con la excelencia del proyecto y solicita el apoyo institucional para resolver la situación disciplinaria pendiente.

Elaborada por: Cristian Andrés Criollo Tovar
Fecha de elaboración: 10 de diciembre de 2025

Firmas de conformidad:

Deimer Jesús González Jiménez

Michel Alejandra Quintero Aragón

Carolina Gómez Rodríguez

Cristian Andrés Criollo Tovar