ACTA DE REUNIÓN - PROYECTO FOAM WASH

Fecha: 19 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 8:00 p.m.
Hora de finalización: 11:00 p.m.
Duración: 3 horas
Modalidad: Virtual - Microsoft Teams con Live Share

ASISTENTES

Presentes:

- Deimer Jesús González Jiménez

- Michel Alejandra Quintero Aragón

- Carolina Gómez Rodríguez

- Cristian Andrés Criollo Tovar

Ausente:

- Marlon Alexis Narváez Erazo

ORDEN DEL DÍA

- Inicio de sesión de trabajo sincrónico del proyecto Foam Wash

- Revisión de requerimientos y funcionalidades a desarrollar

- Distribución inicial de tareas entre los miembros del equipo

- Establecimiento de metodología de trabajo colaborativo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Apertura

La reunión dio inicio a las 8:00 p.m. de manera virtual a través de Microsoft Teams, implementando por primera vez la herramienta Live Share para trabajo colaborativo en tiempo real. Esta sesión marca el comienzo de las jornadas de desarrollo sincrónico del proyecto Foam Wash.

Se registró la ausencia del integrante Marlon Alexis Narváez Erazo, quien no se presentó a la sesión de trabajo programada.

2. Establecimiento de metodología de trabajo

El equipo acordó implementar sesiones de trabajo sincrónico utilizando Microsoft Teams y Live Share, herramientas que permiten:

- Edición colaborativa de código en tiempo real

- Visualización simultánea de cambios por parte de todos los integrantes

- Comunicación directa durante el desarrollo

- Resolución inmediata de dudas y conflictos técnicos

Esta metodología demostró ser efectiva desde la primera sesión, permitiendo al equipo trabajar de manera coordinada y productiva.

3. Revisión del proyecto

Durante la sesión se realizó:

- Análisis detallado de los requerimientos del proyecto Foam Wash

- Revisión de la estructura general del sistema

- Identificación de los módulos principales a desarrollar

- Establecimiento de prioridades en el desarrollo de funcionalidades

- Definición de las tecnologías y herramientas a utilizar

4. Distribución de responsabilidades

El equipo procedió a distribuir las áreas de trabajo entre los integrantes presentes, asegurando una carga equilibrada y acorde a las capacidades de cada miembro:

- Módulos de autenticación y gestión de usuarios

- Funcionalidades de cotización y agendamiento

- Perfiles de usuario (cliente, trabajador, administrador)

- Diseño y experiencia de usuario

- Integración con base de datos

5. Avances logrados

Durante las tres horas de trabajo sincrónico, el equipo logró:

- Configurar el ambiente de desarrollo colaborativo

- Establecer la estructura base del proyecto

- Iniciar el desarrollo de componentes fundamentales

- Definir estándares de codificación para el equipo

- Crear el repositorio y sistema de control de versiones

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Realizar sesiones de trabajo sincrónico semanales para mantener el avance del proyecto

- Utilizar Live Share como herramienta principal de colaboración en tiempo real

- Mantener comunicación constante a través de los canales establecidos del equipo

- Documentar todos los avances y decisiones técnicas tomadas

- Cada integrante se compromete a trabajar en las tareas asignadas entre sesiones

- Contactar al integrante ausente para informarle sobre los acuerdos establecidos

OBSERVACIONES

- La implementación de Live Share resultó exitosa y facilitó el trabajo en equipo

- El nivel de participación y compromiso de los cuatro integrantes presentes fue satisfactorio

- Se evidencia la necesidad de contar con la participación de todos los integrantes del equipo

- La ausencia de Marlon Alexis Narváez Erazo debe ser abordada para asegurar su integración al proyecto

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha propuesta: 25 de noviembre de 2025
Horario: 8:00 p.m. a 11:00 p.m.
Objetivo: Continuar con el desarrollo sincrónico del proyecto

CIERRE

La reunión finalizó a las 11:00 p.m., habiendo establecido exitosamente la metodología de trabajo sincrónico y logrado avances significativos en la fase inicial del proyecto Foam Wash.

Elaborada por: Cristian Andrés Criollo Tovar
Fecha de elaboración: 19 de noviembre de 2025

Firmas de conformidad:

Deimer Jesús González Jiménez

Michel Alejandra Quintero Aragón

Carolina Gómez Rodríguez

Cristian Andrés Criollo Tovar