ACTA DE REUNIÓN - PROYECTO FOAM WASH

Fecha: 25 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 8:00 p.m.
Hora de finalización: 11:00 p.m.
Duración: 3 horas
Modalidad: Virtual - Microsoft Teams con Live Share

ASISTENTES

Presentes:

- Deimer Jesús González Jiménez

- Michel Alejandra Quintero Aragón

- Carolina Gómez Rodríguez

- Cristian Andrés Criollo Tovar

Ausente:

- Marlon Alexis Narváez Erazo

ORDEN DEL DÍA

- Revisión del avance del proyecto Foam Wash

- Desarrollo sincrónico de funcionalidades pendientes

- Coordinación de tareas entre los miembros del equipo

- Definición de próximos entregables

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Apertura

La reunión se desarrolló de manera virtual utilizando Microsoft Teams y la herramienta de colaboración Live Share, lo que permitió al equipo trabajar simultáneamente en el código y realizar avances significativos en el proyecto Foam Wash.

Se registró nuevamente la ausencia del integrante Marlon Alexis Narváez Erazo, situación que comienza a evidenciar un patrón de desvinculación con las actividades del equipo.

2. Actividades realizadas

Durante las tres horas de sesión, el equipo se enfocó en el desarrollo colaborativo y sincrónico de diversas funcionalidades del sistema. La metodología de trabajo permitió resolver dudas en tiempo real, compartir conocimientos técnicos y avanzar de manera coordinada en los diferentes módulos del proyecto.

Logros de la sesión:

- Integración efectiva de los módulos desarrollados individualmente

- Resolución de conflictos de código mediante trabajo colaborativo

- Revisión y depuración de funcionalidades implementadas

- Sincronización de las tecnologías utilizadas en el proyecto

- Establecimiento de estándares de código para mantener la coherencia del sistema

3. Coordinación del equipo

El trabajo en equipo demostró ser efectivo, con los cuatro integrantes presentes participando activamente en:

- Análisis conjunto de problemas técnicos

- Toma de decisiones sobre arquitectura del sistema

- Distribución equitativa de las tareas pendientes

- Apoyo mutuo en la resolución de dificultades técnicas

4. Situación del integrante ausente

Se documentó la ausencia de Marlon Alexis Narváez Erazo, siendo esta la segunda ausencia consecutiva registrada en las reuniones de trabajo sincrónico del equipo. Esta situación genera preocupación respecto al compromiso del integrante con el proyecto y su equipo de trabajo.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Continuar con las reuniones de trabajo sincrónico para mantener el ritmo de desarrollo del proyecto

- Mantener comunicación constante a través de los canales establecidos del equipo

- Documentar todos los avances realizados en el repositorio del proyecto

- Establecer contacto con el integrante ausente para conocer su situación y compromiso con el proyecto

- Los integrantes presentes se comprometen a completar las tareas asignadas antes de la próxima sesión de trabajo

OBSERVACIONES

- El uso de Live Share facilitó significativamente el trabajo colaborativo y la productividad del equipo

- Se evidencia un buen nivel de comunicación y coordinación entre los miembros presentes

- La ausencia recurrente de uno de los integrantes está comenzando a impactar la distribución de la carga de trabajo

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha propuesta: 4 de diciembre del 2025
Objetivo: Continuar con el desarrollo del proyecto y evaluar el avance general

CIERRE

La reunión finalizó a las 11:00 p.m., habiendo logrado avances significativos en el desarrollo del proyecto Foam Wash mediante el trabajo colaborativo y sincrónico del equipo presente.

Elaborada por: Cristian Andrés Criollo Tovar
Fecha de elaboración: 25 de noviembre de 2025

Firmas de conformidad:

Deimer Jesús González Jiménez

Michel Alejandra Quintero Aragón

Carolina Gómez Rodríguez

Cristian Andrés Criollo Tovar