ACTA DE REUNIÓN - PROYECTO FOAM WASH

Fecha: 5 de diciembre de 2025
Hora de inicio: 8:00 p.m.
Hora de finalización: 11:00 p.m.
Duración: 3 horas
Modalidad: Virtual - Microsoft Teams con Live Share

ASISTENTES

Presentes:

- Deimer Jesús González Jiménez

- Michel Alejandra Quintero Aragón

- Carolina Gómez Rodríguez

- Cristian Andrés Criollo Tovar

Ausente:

- Marlon Alexis Narváez Erazo

ORDEN DEL DÍA

- Revisión del estado actual del proyecto Foam Wash

- Identificación de fallos y errores en el sistema

- Resolución sincrónica de problemas detectados

- Asignación y seguimiento de tareas pendientes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Apertura y contexto

La reunión se llevó a cabo de manera virtual utilizando Microsoft Teams y la herramienta Live Share, lo que permitió trabajar de forma colaborativa y sincrónica en la resolución de los problemas identificados en el proyecto Foam Wash.

Se registró la ausencia del integrante Marlon Alexis Narváez Erazo, situación que fue abordada posteriormente en esta acta.

2. Identificación y resolución de problemas

Durante la sesión se realizó una revisión exhaustiva del sistema, identificando múltiples fallos y errores que fueron documentados y, en su mayoría, resueltos durante la misma reunión. A continuación, se detallan los hallazgos y las asignaciones de trabajo:

2.1. Módulo Index - Asignado a: Deimer González

- Modificación del sistema de reseñas

- Evaluación de la creación de una nueva tabla en la base de datos específica para reseñas

- Implementación de redes sociales en el Footer

2.2. Módulo de Autenticación - Asignado a: Deimer González

- Corrección de la inversión de colores en las pantallas de inicio de sesión y registro

- Problema crítico identificado: El módulo de registro no almacena correctamente la información en la base de datos, únicamente simula el proceso

2.3. Módulo de Agendamiento - Asignado a: Cristian Criollo

- Corrección de error que se presenta al finalizar el proceso de compra

2.4. Módulo de Cotización - Asignado a: Michel Quintero

- Resolución del problema de ticket congelado en el servicio de lavado de alfombras

2.5. Perfil de Cliente - Asignado a: Deimer González y Carolina Gómez

- Rediseño completo de la interfaz del perfil (diseño actual no cumple con estándares de calidad)

- Implementación de funcionalidad para cambio de imagen de perfil

- Habilitación de edición de preferencias del cliente

2.6. Cotización sin autenticación - Asignado a: Michel Quintero

- Corrección del ticket retrasado en cotizaciones realizadas antes de iniciar sesión

- Problema identificado: El carrito de compras no se elimina correctamente al cerrar sesión

2.7. Perfil de Trabajador - Asignado a: Deimer González y Carolina Gómez

- Implementación de sección "Mis Tareas"

- Habilitación de funcionalidad para cambio de foto de perfil

2.8. Perfil de Administrador - Asignado a: Deimer González y Carolina Gómez

- Implementación del header faltante

- Corrección de funcionalidad de edición de perfil

- Habilitación de cambio de imagen de perfil

- Conexión de los módulos CRUD con las acciones rápidas

- Implementación de funcionalidad de cierre de sesión

- Ajuste de páginas para ocupar el 100% del ancho disponible

- Conexión del módulo "Olvidaste tu contraseña"

SITUACIÓN DISCIPLINARIA

Se abordó formalmente la ausencia del integrante Marlon Alexis Narváez Erazo. El equipo procedió a realizar el llamado de atención correspondiente, documentando las siguientes observaciones:

- Reincidencia: Esta ausencia representa un patrón repetitivo de comportamiento

- Calidad del trabajo previo: El último trabajo entregado por el integrante no cumplió con los criterios establecidos para el correcto desarrollo del proyecto

- Incumplimiento técnico: El trabajo presentado no correspondía a las tecnologías acordadas y utilizadas por el equipo

Esta situación quedará registrada en el historial del proyecto y será reportada a las instancias correspondientes.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Todos los integrantes presentes se comprometen a completar las tareas asignadas antes de la próxima reunión

- Se mantendrá comunicación constante a través de los canales establecidos del equipo

- Se realizará seguimiento al cumplimiento de las correcciones implementadas durante esta sesión

- Se espera una respuesta formal del integrante ausente respecto a su compromiso con el proyecto

CIERRE

La reunión finalizó a las 11:00 p.m., habiendo logrado resolver de manera sincrónica la mayoría de los problemas identificados y estableciendo un plan de acción claro para las tareas pendientes.

Elaborada por: Cristian Andres Criollo Tovar
Fecha de elaboración: 5 de diciembre de 2025

Firmas de conformidad:

Deimer Jesús González Jiménez

____________________________________________

Michel Alejandra Quintero Aragón

____________________________________________

Carolina Gómez Rodríguez

____________________________________________

Cristian Andrés Criollo Tovar

____________________________________________