ACTA DE REUNIÓN - PROYECTO FOAM WASH

Fecha: 16 de diciembre de 2025
Modalidad: Virtual - Google Meet con Live Share

PRIMERA CONVOCATORIA

Hora de inicio: 12:00 p.m.
Hora de finalización: 12:30 p.m.
Duración: 30 minutos

ASISTENTES - PRIMERA CONVOCATORIA

Presentes:

- Cristian Andrés Criollo Tovar

- Marlon Alexis Narváez Erazo

Ausentes justificados:

- Deimer Jesús González Jiménez (situación de salud delicada, informada previamente a Cristian Andrés Criollo Tovar)

- Michel Alejandra Quintero Aragón (causa personal de alta importancia, justificada con el líder del proyecto)

- Carolina Gómez Rodríguez (causa personal de alta importancia, justificada con el líder del proyecto)

DESARROLLO - PRIMERA CONVOCATORIA

La reunión fue convocada con asistencia obligatoria de todos los miembros del proyecto Foam Wash. El líder del proyecto, Deimer Jesús González Jiménez, informó previamente a Cristian Andrés Criollo Tovar sobre una situación de salud delicada que le impedía asistir a la reunión.

Cristian Andrés Criollo Tovar asumió la dirección de la reunión y se hizo responsable del trabajo asignado a Deimer Jesús, siguiendo las indicaciones del líder del proyecto.

Objetivo de la convocatoria:

- Realizar seguimiento rápido de los avances del proyecto

- Informar al equipo sobre la situación de salud de Deimer Jesús

- Revisar los preparativos para la sustentación del 17 de diciembre

Decisión tomada:

Ante la ausencia de la mayoría del equipo (solo se conectaron Cristian Andrés Criollo Tovar y Marlon Alexis Narváez Erazo), se decidió aplazar la reunión hasta horas de la noche para garantizar la participación de todos los integrantes y poder realizar una revisión completa del trabajo.

SEGUNDA CONVOCATORIA (REPROGRAMACIÓN)

Hora de inicio: 7:00 p.m.
Hora de finalización: [Hora de finalización]
Duración: [Duración]

ASISTENTES - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presentes:

- Cristian Andrés Criollo Tovar (7:00 p.m.)

- Deimer Jesús González Jiménez (7:00 p.m.)

- Michel Alejandra Quintero Aragón (7:00 p.m.)

- Carolina Gómez Rodríguez (7:00 p.m.)

- Marlon Alexis Narváez Erazo (7:10 p.m. - permaneció hasta el final)

Observación: Marlon Alexis Narváez Erazo se conectó 10 minutos después de la hora prevista, pero permaneció hasta la finalización de la reunión.

ORDEN DEL DÍA

- Revisión del trabajo asignado a cada integrante

- Verificación de entregables para la sustentación del 17 de diciembre de 2025

- Identificación y corrección de errores y bugs

- Verificación del cumplimiento de criterios de evaluación del tercer trimestre

- Asignación de correcciones inmediatas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Contexto de la reunión

La reunión se desarrolló en el marco de la preparación final para la sustentación del proyecto Foam Wash, correspondiente a los entregables del tercer trimestre, programada para el 17 de diciembre de 2025.

2. Revisión del trabajo asignado

Se realizó una revisión exhaustiva del trabajo desarrollado por cada integrante del equipo, evaluando:

- El cumplimiento de las tareas asignadas

- La calidad técnica de las implementaciones

- La coherencia con los requerimientos del proyecto

- La preparación de los entregables para la sustentación

3. Identificación de errores y bugs

Durante la revisión se detectaron errores menores y bugs en diferentes módulos del sistema. Cada problema identificado fue:

- Comunicado directamente a los responsables de cada módulo

- Documentado para su corrección inmediata

- Priorizado según su impacto en la presentación del día siguiente

Se dio la indicación expresa de corregir todos los errores identificados antes de la sustentación.

4. Verificación de criterios de evaluación

El equipo revisó el cumplimiento de todos los criterios de evaluación establecidos para el tercer trimestre, verificando que el proyecto Foam Wash cumpliera con:

- Los requerimientos funcionales especificados

- Los estándares de calidad técnica

- La documentación requerida

- Los entregables esperados para esta fase

5. Correcciones inmediatas

Las correcciones identificadas fueron realizadas de manera inmediata durante la reunión, utilizando el servidor compartido de Live Share, lo que permitió:

- Trabajo colaborativo en tiempo real

- Revisión simultánea de los cambios implementados

- Validación inmediata de las correcciones

- Sincronización del código entre todos los integrantes

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Situación de salud del líder del proyecto: Deimer Jesús González Jiménez presentó una situación de salud delicada que le impidió asistir a la primera convocatoria. A pesar de ello, logró conectarse a la reunión reprogramada de la noche.

- Justificaciones de ausencias: Michel Alejandra Quintero Aragón y Carolina Gómez Rodríguez presentaron excusas directamente con Deimer Jesús González Jiménez (líder del proyecto), justificando sus inasistencias a la primera convocatoria por causas personales de alta importancia.

- Asistencia de Marlon Alexis Narváez Erazo: Se registra positivamente la asistencia y permanencia de Marlon Alexis Narváez Erazo hasta el final de la reunión, a pesar de conectarse 10 minutos tarde.

- Preparación para sustentación: El equipo logró revisar, corregir y preparar todos los entregables necesarios para la sustentación del 17 de diciembre de 2025.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Todos los integrantes se comprometen a tener listos y funcionales sus módulos para la sustentación del 17 de diciembre de 2025

- Las correcciones identificadas durante esta reunión quedaron implementadas y verificadas

- Se confirmó la preparación del equipo para presentar los entregables del tercer trimestre

- Mantener comunicación constante hasta el momento de la sustentación para resolver cualquier eventualidad

PRÓXIMA ACTIVIDAD

Fecha: 17 de diciembre de 2025
Actividad: Sustentación del proyecto Foam Wash - Entregables del tercer trimestre

CIERRE

La reunión finalizó exitosamente, habiendo logrado revisar todos los componentes del proyecto, corregir los errores identificados y confirmar la preparación del equipo para la sustentación del día siguiente. El trabajo colaborativo mediante Live Share permitió realizar las correcciones de manera eficiente y sincronizada.

Elaborada por: Cristian Andrés Criollo Tovar
Fecha de elaboración: 16 de diciembre de 2025

Firmas de conformidad:

Deimer Jesús González Jiménez

Michel Alejandra Quintero Aragón

Carolina Gómez Rodríguez

Cristian Andrés Criollo Tovar

Marlon Alexis Narváez Erazo

ACTA DE REUNIÓN - PROYECTO FOAM WASH

Fecha: 16 de diciembre de 2025
Modalidad: Virtual - Google Meet con Live Share

PRIMERA CONVOCATORIA

Hora de inicio: 12:00 p.m.
Hora de finalización: 12:30 p.m.
Duración: 30 minutos

ASISTENTES - PRIMERA CONVOCATORIA

Presentes:

- Cristian Andrés Criollo Tovar

- Marlon Alexis Narváez Erazo

Ausentes justificados:

- Deimer Jesús González Jiménez (situación de salud delicada, informada previamente a Cristian Andrés Criollo Tovar)

- Michel Alejandra Quintero Aragón (causa personal de alta importancia, justificada con el líder del proyecto)

- Carolina Gómez Rodríguez (causa personal de alta importancia, justificada con el líder del proyecto)

DESARROLLO - PRIMERA CONVOCATORIA

La reunión fue convocada con asistencia obligatoria de todos los miembros del proyecto Foam Wash. El líder del proyecto, Deimer Jesús González Jiménez, informó previamente a Cristian Andrés Criollo Tovar sobre una situación de salud delicada que le impedía asistir a la reunión.

Cristian Andrés Criollo Tovar asumió la dirección de la reunión y se hizo responsable del trabajo asignado a Deimer Jesús, siguiendo las indicaciones del líder del proyecto.

Objetivo de la convocatoria:

- Realizar seguimiento rápido de los avances del proyecto

- Informar al equipo sobre la situación de salud de Deimer Jesús

- Revisar los preparativos para la sustentación del 17 de diciembre

Decisión tomada:

Ante la ausencia de la mayoría del equipo (solo se conectaron Cristian Andrés Criollo Tovar y Marlon Alexis Narváez Erazo), se decidió aplazar la reunión hasta horas de la noche para garantizar la participación de todos los integrantes y poder realizar una revisión completa del trabajo.

SEGUNDA CONVOCATORIA (REPROGRAMACIÓN)

Hora de inicio: 7:00 p.m.
Hora de finalización: 9:00 p.m.
Duración: 2 horas.

ASISTENTES - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presentes:

- Cristian Andrés Criollo Tovar (7:00 p.m.)

- Deimer Jesús González Jiménez (7:00 p.m.)

- Michel Alejandra Quintero Aragón (7:00 p.m.)

- Carolina Gómez Rodríguez (7:00 p.m.)

- Marlon Alexis Narváez Erazo (7:10 p.m. - permaneció hasta el final)

Observación: Marlon Alexis Narváez Erazo se conectó 10 minutos después de la hora prevista, pero permaneció hasta la finalización de la reunión.

ORDEN DEL DÍA

- Revisión del trabajo asignado a cada integrante

- Verificación de entregables para la sustentación del 17 de diciembre de 2025

- Identificación y corrección de errores y bugs

- Verificación del cumplimiento de criterios de evaluación del tercer trimestre

- Asignación de correcciones inmediatas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Contexto de la reunión

La reunión se desarrolló en el marco de la preparación final para la sustentación del proyecto Foam Wash, correspondiente a los entregables del tercer trimestre, programada para el 17 de diciembre de 2025.

2. Revisión del trabajo asignado

Se realizó una revisión exhaustiva del trabajo desarrollado por cada integrante del equipo, evaluando:

- El cumplimiento de las tareas asignadas

- La calidad técnica de las implementaciones

- La coherencia con los requerimientos del proyecto

- La preparación de los entregables para la sustentación

3. Identificación de errores y bugs

Durante la revisión se detectaron errores menores y bugs en diferentes módulos del sistema. Cada problema identificado fue:

- Comunicado directamente a los responsables de cada módulo

- Documentado para su corrección inmediata

- Priorizado según su impacto en la presentación del día siguiente

Se dio la indicación expresa de corregir todos los errores identificados antes de la sustentación.

4. Verificación de criterios de evaluación

El equipo revisó el cumplimiento de todos los criterios de evaluación establecidos para el tercer trimestre, verificando que el proyecto Foam Wash cumpliera con:

- Los requerimientos funcionales especificados

- Los estándares de calidad técnica

- La documentación requerida

- Los entregables esperados para esta fase

5. Correcciones inmediatas

Las correcciones identificadas fueron realizadas de manera inmediata durante la reunión, utilizando el servidor compartido de Live Share, lo que permitió:

- Trabajo colaborativo en tiempo real

- Revisión simultánea de los cambios implementados

- Validación inmediata de las correcciones

- Sincronización del código entre todos los integrantes

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Situación de salud del líder del proyecto: Deimer Jesús González Jiménez presentó una situación de salud delicada que le impidió asistir a la primera convocatoria. A pesar de ello, logró conectarse a la reunión reprogramada de la noche.

- Justificaciones de ausencias: Michel Alejandra Quintero Aragón y Carolina Gómez Rodríguez presentaron excusas directamente con Deimer Jesús González Jiménez (líder del proyecto), justificando sus inasistencias a la primera convocatoria por causas personales de alta importancia.

- Asistencia de Marlon Alexis Narváez Erazo: Se registra positivamente la asistencia y permanencia de Marlon Alexis Narváez Erazo hasta el final de la reunión, a pesar de conectarse 10 minutos tarde.

- Preparación para sustentación: El equipo logró revisar, corregir y preparar todos los entregables necesarios para la sustentación del 17 de diciembre de 2025.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Todos los integrantes se comprometen a tener listos y funcionales sus módulos para la sustentación del 17 de diciembre de 2025

- Las correcciones identificadas durante esta reunión quedaron implementadas y verificadas

- Se confirmó la preparación del equipo para presentar los entregables del tercer trimestre

- Mantener comunicación constante hasta el momento de la sustentación para resolver cualquier eventualidad

PRÓXIMA ACTIVIDAD

Fecha: 17 de diciembre de 2025
Actividad: Sustentación del proyecto Foam Wash - Entregables del tercer trimestre

CIERRE

La reunión finalizó exitosamente, habiendo logrado revisar todos los componentes del proyecto, corregir los errores identificados y confirmar la preparación del equipo para la sustentación del día siguiente. El trabajo colaborativo mediante Live Share permitió realizar las correcciones de manera eficiente y sincronizada.

Elaborada por: Cristian Andrés Criollo Tovar
Fecha de elaboración: 16 de diciembre de 2025